# 縣府 115/3/20 審查意見函|深度解析暨攻防對照表

解析對象:宜蘭縣政府 115 年 3 月 20 日府旅商字第 1150038859 號函(依鼎漢國際工程顧問公司 115/3/5 鼎業營字第 1150000638 號審查意見辦理)
解析依據:投資契約(掃描本第 22~24 頁完整判讀,其餘轉引自函文)、歷次履約會議紀錄、縣府歷次函文、文 10 爭點對照表

遵循原則:陳述與評價分離;僅列可查證事實及出處;法律適用疑義以「請釋明契約依據」形式處理,不逕行認定對方違法;不推論任何人員動機。

## 壹、來文深度解析(逐條拆解)

### 一、來文整體定性

1. 本函 15 項審查意見中,12 項屬期程、格式或佐證補充性質(1-1、1-4、2、3、4、5 期程更正;6-1~6-5 佐證補充;7 附件檢附),無實質攻防價值,快速照辦反而是最有利的處理——展現誠信履約態度,並使爭點收斂到真正的攻防項目。

2. 實質爭點僅二:編號 1-3(票券履約保障)與回饋事項之「辦理情形」認定(尤其 6-1)。

3. 審查意見係轉據顧問公司(鼎漢)意見作成。顧問審查屬縣府履約管理之輔助,最終仍為縣府之行政行為;逐項回復時受文對象為縣府,毋庸與顧問公司爭執。

### 二、對方論理上可指摘之處(需依鐵律以「請釋明」形式處理)

1. 「備查」與「核定」之混用(邏輯矛盾,有縣府自己的文件可對照):

- 契約第 5.5.4 條原文為年度營運計畫「送請甲方備查」,並無「核定」二字;縣府 112/11/13 第 9 次履約會議決議卻稱票券計畫「未經本府核定及備查前,自不可逕為發行」。

- 縣府《協調陳述意見書》就同一契約第 5.9 條之「備查」,自己解釋為「僅係約定……需事前使相對人知悉」——同一契約同一用語,縣府於二份文件採相反解釋。

- 攻防方式:不指控「擅改契約」(鐵律六句之⑤:第 5.9 條原文即有「應先」二字,不得主張遭擅加),而是並列二份縣府文件,函請縣府就「備查」之解釋為統一說明,並釋明「核定」二字之契約依據。

2. 審查意見未考量營運中斷之歷史事實:

- 票券沿革記載「時間重疊、期程不明確」(1-2),其根本原因係 105/9/1 接管(經臺北高等行政法院 107 年度訴更一字第 71 號判決撤銷、最高行政法院 111 年度上字第 149 號判決確定)造成之系統更迭:墨攻(103/2/8104/5/8)→大賀(104/9/9110/9/30)→110/10/1~111/11/17 因系統移轉及信託事宜無票券發行。此非管理紊亂,而是接管中斷之後果。

- 回饋事項要求「補充 114 年度辦理情形」,未區分「本公司應主動辦理之項目」與「額度保留、待縣府動用之項目」(6-1):縣府 114 年度未提出借用需求,額度未動用即非可歸責於本公司——要求本公司就縣府未動用之額度舉證「辦理情形」,論理上倒置。

3. 編號 1-3 之定位務必誠實:縣府要求票券載明履約保障機制,係本於消保法第 17 條之法定職權,四次裁罰(112/7/28 三萬、113/9/18 五萬、114/3/25 十萬、115/4/14 十五萬)均未提訴願、均已確定,合規義務本身不能爭、也不必爭。可爭的只有一層:「消保法上之改正義務」與「契約上備查之解釋、得否發行票券」分屬二事,回復中必須切分(對應 12A 說明六),承認消保法改正 ≠ 承認「備查=核定」。

4. 裁量面可留意但不宜正面指摘:審查意見要求載明履約保障機制,而線上票券係由電子票券平台以信託方式代售——依「商品(服務)禮券定型化契約應記載事項」,信託本即履約保障方式之一。若平台信託契約取得後證實線上通路已具保障,則應改正範圍僅餘自行發行之實體票券,改善範圍可大幅縮小。此為 12A 之有利佐證,先索取、後主張,不預先放話。

### 三、不可歸責於本公司之外部因素(可查證、可主張)

| # | 外部因素 | 可查證出處 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 105/9/1 縣府接管,經法院判決撤銷確定;111/10/31 始復業,營運中斷 6 年 2 個月 | 臺北高等行政法院 107 年度訴更一字第 71 號判決、最高行政法院 111 年度上字第 149 號判決、111/10/30 移交接管紀錄 |
| 2 | 104 年度營運績效評估未辦理,縣府自認係因接管所致 | 縣府 113/9/12 府旅商字第 1130153808 號函 |
| 3 | 票券系統因中斷及移轉、信託事宜,110/10/1~111/11/17 無票券發行 | 票券系統沿革紀錄(墨攻/大賀合約) |
| 4 | 復業迄今未滿 4 年,營運及回饋機制係中斷後重建;本公司依契約第 15.4 條於爭議期間繼續履約 | 111/10/31 復業紀錄、歷次履約會議紀錄 |
| 5 | 回饋分項 1 額度未動用,係因縣府 114 年度未提出借用需求 | 114 年度往來紀錄(無借用函文即為消極事實,由縣府反證) |
| 6 | 票券發行架構涉電子票券平台信託代售之第三方協力,改正時程受外部配合影響 | 各平台合作合約;信託契約(索取中) |

⚠️ 不得列入之項目(鐵律):「點交迄未完全」(縣府有 112/6/5 全數解列紀錄)、「縣府自營年虧 700 萬」(無佐證)、「歷年已達半數甲等」(實為 1 甲 2 乙)、對任何人員動機之推論。

## 貳、攻防對照表(三欄式)

| 宜蘭縣政府/顧問公司審查意見或質疑 | 契約依據與歷史事實 | 本公司具體回應、不可歸責之客觀事由與佐證 |
| --- | --- | --- |
| 1-1、1-4、2、3、4 各分項預定執行期程有誤 | 計畫書涵蓋年度為 115 年度;期程記載屬格式事項 | 已全面通盤檢視,統一更正為「115/1/1~115/12/31」,規劃中項目另載預定開始時點。佐證:修正後計畫書(附件二) |
| 1-2 票券販售說明二、三時間重疊、期程不明確 | 歷史事實:墨攻系統 103/2/8104/5/8;大賀系統 104/9/9110/9/30;110/10/1~111/11/17 因系統移轉及信託事宜無票券發行。系統更迭肇因於 105/9/1 接管(經臺北高等行政法院 107 訴更一字 71 號判決撤銷、最高行政法院 111 上字 149 號判決確定)所致之營運中斷 | 期程已釐清載明;104/5/9~104/9/8 期間另補述。不可歸責事由:沿革繁複係接管中斷之客觀後果,非管理疏失。佐證:歷代系統合約、判決書、111/10/30 移交接管紀錄 |
| 1-3 票券應載明預付型交易履約保障機制及逾保障期間履約責任;預售票券不得記載使用期限 | 消保法第 17 條、禮券應記載及不得記載事項=法定義務,不爭執;惟契約第 5.5.4 條原文為「送請甲方備查」,無「核定」二字;縣府《協調陳述意見書》就第 5.9 條自承備查「僅係約定……事前使相對人知悉」,與 112/11/13 第 9 次履約會議「未經核定及備查不可逕為發行」之表述互異 | 另案專函提報改善方案(方向:建立履約保障,12A)。切分:消保法改正義務照辦;「備查」解釋及票券發行契約依據循第 15 章處理,承認前者≠承認後者。不可歸責事由:線上票券由平台信託代售,或已具法定履約保障;改正涉第三方協力。佐證:平台信託契約/履約保障證明(索取中)、縣府二份文件對照影本 |
| 5 停車場期程有誤、應補充充電樁營運內容 | 宜蘭縣設置路外公共停車場申請須知、停車場法第 32 條;委外契約依契約第 5.8 條送備查且不逾 117/10/13 | 期程已修正;已補充 52 格(含無障礙 2 格)、充電樁 1 座、費率及免收費對象。佐證:修正後計畫書停車場章節 |
| 6-1 回饋分項 1(免費提供縣府舞台場地至少 5 次):補 114 年度辦理情形及佐證 | 本項性質為額度保留:本公司保留額度、縣府有需求時動用。114 年度縣府未提出借用需求 | 額度未動用非可歸責於本公司;凡遇縣府需求均無償配合,114 年度實際配合 3 場(114/5/26 有機茶頒獎典禮、114/7/16 促參參訪、114/9/7 導覽員教育訓練)。佐證:場次清單、借用文件、活動照片(附件三) |
| 6-2 回饋分項 3(策展及媒體影視參訪):補佐證 | 契約回饋承諾:每年至少一次策展、一次媒體影視參訪 | 114 年度與影視團隊合作拍攝園區主題影片 2 支(YouTube 公開),另 114/6/29 咖啡館媒體拍攝、114/7/5 泡腳池行銷拍攝。佐證:合作契約/備忘錄、現場照片、播放截圖(附件四) |
| 6-3 回饋分項 5(國小學童營養午餐):補佐證 | 原約定:每年 30 名小學兒童營養午餐 | 改以捐款公益團體方式辦理,每年 30 萬元、受贈團體逐年輪換;114 年度捐贈向日葵關懷協會(收據 SF0002344,30 萬元全額,開立日 115/3/1、屬 114 年度回饋)。併請縣府同意替代方式以杜爭議。佐證:收據影本(附件五) |
| 6-4 回饋分項 6(縣民活動):補 114 年度辦理情形及佐證 | 契約回饋承諾之睦鄰性質活動 | 114 年度以小型活動辦理計 5 場次(114/6/1 浴衣樂舞×2 含視障按摩據點、114/6/29 媒體拍攝、114/7/5 行銷拍攝、114/10/8 導覽解說);自 115 年度起建立逐場照片+簽到留存機制。佐證:活動紀錄表及照片 5 張(文 14) |
| 6-5 回饋分項 7(縣民就業):補員工及勞保資料 | 契約回饋承諾:僱用縣民 | 名冊(含設籍註記)及勞保投保資料業已隨計畫書交付縣府(業主 115/8/30 確認)。如須補正格式,請縣府指明項目 |
| 7 契約第 5.8 條:委託第三人經營之委託契約應作為附件 | 契約第 5.8 條;委託契約存續不得逾契約期間(117/10/13) | 現行全部委外項目之契約業已交付縣府;各契約存續期間均未逾本契約存續期間。日後新增委外項目(如充電樁)亦將送府備查 |
| (整體) 審查意見對計畫書內容之各項要求 | 契約第 15.1 條(誠信磋商)、第 15.4 條(爭議期間繼續履約);促參制度公私協力本旨 | 本公司於爭議處理程序進行中仍逐項檢討修正、補充佐證,即誠信履約之體現。不可歸責之整體背景:105/9/1~111/10/30 計 6 年 2 個月營運中斷(接管處分經判決撤銷確定)、104 年度評估未辦理係接管所致(縣府 113/9/12 函自認)、復業未滿 4 年各機制重建中——請縣府審酌計畫書及後續績效評估時納入考量 |

## 參、使用注意

1. 本表「契約依據」欄之第 5.5.4、5.9、15.1、15.4 條,掃描本僅第 22~24 頁經完整判讀,正式引用前以契約正本覆核。

2. 對外文書(文 18 及附件)僅使用「請釋明」「請惠予同意」「敬請審酌」句式;本表壹之二「論理上倒置」「相反解釋」等分析用語僅供內部,不得原文照搬入函。

3. 佐證未取得者(平台信託契約、6-2 合作契約等),對外一律寫「另補送+時程」,不得寫「已補充」。