# 文 09 提案書兩版差異整理(9/2 會前確認)

## 壹、版本識別

|  | 王董 8/31 修正版(今天給的) | 8/30 定稿版(前一封,0902 會議版) |
| --- | --- | --- |
| 外觀 | Word 公文排版(標楷體) | md 轉出版(灰藍框) |
| 提案日期 | 115/8/28 | 115/8/28 |
| 案數 | 3 案+附一 | 3 案+附一+附二 |

兩版之三個案由主文、契約條文引用、相關事實之全部日期完全一致(112/11/30 協調會、112/12/27 發結論、113/1/10 縣府請修正、113/2/5 不同意、113/2/16 縣府異議、113/9/12 府函、114/9/21 請求仲裁函、113/4/26・114/6/23・114/7/28 履管紀錄、114/9/25 簡報),已逐一核對無出入;「請求仲裁迄今已逾 11 個月」至 9/2 開會日仍正確(114/9/21 起算約 11 個半月)。

## 貳、差異七處

| # | 位置 | 王董 8/31 修正版 | 8/30 定稿版 | 合併版處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 會議場次 | 第【31】次(已填) | 第【31】次 | 採 31,發文前與開會通知核對 |
| 2 | 案由三/建議決議 | 「於 10 日前以書面回復」(已填) | 【 】空白 | 採王董版 10 日 |
| 3 | 案由一、二/建議決議期限 | 【 】空白 | 【 】空白 | 兩版均空白;建議比照填 10 日(待王董定) |
| 4 | 案由三/請釋明 5 | 無成績括註 | 有「(102 年度 79 分乙等、103 年度 81 分甲等)」 | 保留括註(數字經查證,與歷年等第紀錄一致) |
| 5 | 案由三/請釋明 6 | 無此項 | 有:「請本府檢送 113 年度營運績效評定結果之正式函文。112 年度業以 113/10/14 府旅商字第 1130169503 號函函知(77.57 分、乙等),113 年度迄未收受」 | 保留——113 年度等第是續約權計算唯一缺格,9/2 是當面要的機會;文 04、09 均已函請 |
| 6 | 附二(縣府排定議題+修繕權責提示) | 無 | 有 | 保留但標註「內部準備、送府版不含」 |
| 7 | 版面 | 公文排版 | md 轉出 | 內容以合併版 md 為準,送府排版可沿用王董版面 |

要請王董確認的一件事:第 4、5、6 三處在王董版缺漏,研判是所據底稿為 8/30 前舊版所致,合併版已補回。若王董是有意刪除(尤其請釋明 6),請明示,再從合併版拿掉。

## 參、9/2 會議內容總覽(兩版合併後)

### 一、本方提案三案(函送列入議程)

1. 案由一|仲裁程序:縣府 113/2/16 異議是否即第 15.2.1 條「甲方提出異議」→若是,本方提付仲裁「甲方不得拒絕」;114/9/21 請求移送仲裁已逾 11 個月,120 日/60 日期間早已屆滿(視為協調不成立);仲裁機構建議中華民國仲裁協會。

2. 案由二|決議文送達證明:縣府異議是否在「收到決議文後 20 日內」——決議文作成日、送達日縣府從未敘明,請查明並附送達證明;逾 20 日則「雙方均應依協調方案履行不得異議」。

3. 案由三|評估次數分母:縣府自認共 5 次評估→半數即 3 次甲等;104 年度因縣府接管未辦理,分母分子如何處理;「半數甲等」與「前 2 年連續甲等」為擇一;102 乙(79)、103 甲(81)是否列入;並當面請縣府檢送 113 年度評定結果正式函文(112 年度有 113/10/14 函之前例)。

### 二、縣府已排定議題(附二,內部準備)

1. 前次待辦:會計師財會資料補正、已補正資料回復交通處、充電樁業者合約回復(與計畫書審查意見編號 5 委外契約議題相關,口徑一致:委外契約依 5.8 條送備查)。

2. 民眾陳情案件提醒。

3. 森林風呂木造區域腐爛修繕權責:本方主張維管義務限「活動式設備、生財器具、日常營運耗材」,固定木造建築主體結構應由縣府修繕。⚠️ 縣府《協調陳述意見書》引 5.2.1 條主張本方全修,但同書引 5.4.2 條「(不含建築物或相關結構物)」自相出入——會前調閱契約 5.2.1、5.4.2 及附件 4 原文核對後再發言,未核對前不引條號。

### 三、程序提醒(附一)

- 各項請釋明事項要求記明會議紀錄(未記明就拿不到書面回復)。

- 本次只做程序確認,不提損害金額(俟會計師計算書,另循第 15 章)。

- 會中重申依 15.4 條繼續履約:配合 115 年度評估、依約提送報表、維持營運。

- 會後 7 日內索取會議紀錄核對(鐵律)。

## 肆、發文前檢查

- 案由一、二建議決議期限填入(建議 10 日)

- 第 31 次場次與開會通知核對

- 送府版不含附二、刪除文 09 之【製作說明】頁

- 9/1 前函送工商旅遊處,親送取戳,回填收發文登記簿

- 王董確認差異第 4、5、6 處之保留(尤其請釋明 6)