# 礁溪溫泉公園 OT 案|爭點對照表

製表日期:中華民國 115 年 8 月 28 日
製表依據:投資契約掃描本、宜蘭縣政府歷次函文、歷次履約管理會議紀錄、雙方協調陳述意見書

使用說明

1. 本表就各爭點列示契約依據、雙方主張及其各自依據、法律評估、證據狀態、待釐清事項,雙方立場對等呈現。

2. 「法律評估」欄為爭點分析,非法律意見,正式程序前應由委任律師覆核。

3. 「證據狀態」欄標示 ⚠️ 者,係指現有資料僅有主張而無文件支持。此類事項於協調、評估及仲裁程序中不宜作為既定事實陳述。

4. 契約條文引用以掃描本第 22~24 頁完整判讀者為準,其餘條文係自雙方函文及會議紀錄轉引,正式引用前應以契約正本覆核。

## 壹、關鍵契約條文速查

| 條號 | 條文重點 | 來源 |
| --- | --- | --- |
| 5.5.4 | 乙方應於營運開始前及每年年底前,將次一年度營運計畫送請甲方備查 | 112/11/13 第 9 次履約會議轉引 |
| 5.9 | 添置供湯屋設備,乙方於辦理前應先報請甲方備查並符合相關法令 | 縣府《協調陳述意見書》轉引 |
| 11.1.2 | 乙方營運開始後每年 6 至 9 月間,甲方邀請專家學者組成評估委員會,於乙方之營運期間每年舉辦 1 次評估 | 縣府 113/9/12 函轉引 |
| 11.1.3 | 第 1 年度營運未滿 6 個月者,併入次 1 年度辦理評鑑 | 同上 |
| 11.2 | 評估分數平均達 80 分以上為甲等;70~79 分為乙等;未達 70 分為丙等且視為缺失 | 114/6/23 第 20 次履管會議轉引 |
| 11.3 | ①甲等年度達到半數****或申請前 2 年度連續甲等 → 得於屆滿前 18 個月申請優先定約,逾期視為放棄;②繼續定約期限以每次 10 年為原則;③甲方應於接獲申請後 3 個月內評估,最遲於屆滿前 6 個月簽新約 | 114/7/28 第 21 次履管會議、114/9/25 簡報轉引 |
| 14.4-5 | 不可抗力及除外情事之處理措施包括「展延契約期間」 | 契約掃描本 p.22 |
| 15.1.1-2 | 雙方應竭盡所能,本於誠信隨時聯繫進行磋商,以解決契約解釋、履行、效力所生歧見 | 契約掃描本 p.22-23 |
| 15.1.2-2 | 爭議於提付仲裁、提起訴訟前應先提交協調委員會處理,但一方請求權有罹於時效之虞者,不在此限 | 契約掃描本 p.23 |
| 15.1.2-3 | 不同意協調方案者,應於收到決議文後 20 日內提出書面異議,則協調方案不生效力;否則雙方均應依協調方案履行不得異議 | 契約掃描本 p.23 |
| 15.1.2-4 | 請求召集協調委員會後 120 日內未達成決議,或請求後 60 日未能召開,視為協調不成立 | 契約掃描本 p.23 |
| 15.2.1 | 除甲方就協調委員會之決議提出異議或協調不成立時,乙方提付仲裁時甲方不得拒絕外,雙方以仲裁解決爭議應以書面同意為之 | 契約掃描本 p.23 |
| 15.2.2 | 提付仲裁以仲裁法程序解決,由雙方選定之仲裁機構辦理,以甲方所在地為仲裁地 | 契約掃描本 p.23 |
| 15.2.3 | 仲裁判斷為最終裁決,雙方同意恪遵;但經一方提起撤銷仲裁判斷之訴勝訴確定者不在此限 | 契約掃描本 p.23 |
| 15.3 | 訴訟以臺灣宜蘭地方法院為第一審管轄法院 | 契約掃描本 p.24 |
| 15.4 | 除非契約已全部確定終止,否則爭議處理期間雙方均應繼續執行本契約 | 契約掃描本 p.24 |

契約條號瑕疵(宜於引用時一併敘明):掃描本第 23 頁「15.2 仲裁」與第 24 頁「15.2 訴訟」條號重複;第 24 頁 15.2.1(訴訟)稱「如無法透過本契約第 19.1 條之規定解決時」,而本契約爭議處理章為第 15 章,該交互指引疑為誤植。

## 貳、爭點對照

### 爭點 1|本公司是否已具備優先定約資格

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 契約依據 | 第 11.3 條第 1 項:甲等年度達到半數 或 申請前 2 年度連續甲等 |
| 縣府主張 | 符合資格後「僅係有權向本府申請優先締約(申請權),是否優先締約,本府有同意或不同意之權利(同意權),本府對輕車公司無須優先續約之義務」 |
| 縣府依據 | 條文文義為「得……向甲方申請優先定約」(114/7/28 第 21 次履管會議) |
| 輕車主張 | 資格既已成就,縣府應依契約本旨保障既得權益,不得單方否決 |
| 輕車依據 | 第 11.3 條之規範目的、行政程序法第 8 條(誠信及信賴保護)、第 9 條、第 10 條 |
| 法律評估 | 縣府就「申請權/同意權」之區分,於條文文義上有依據,難以逕行推翻。輕車較可行之論點:同意權之行使仍受誠信原則及行政法一般原則拘束,並應敘明具體理由;其行使是否適法,屬第 15 章之履約爭議,得循爭議處理程序審查。 |
| 證據狀態 | 115/8/29 已查證:102 年度 79 分乙等、103 年度 81 分甲等、112 年度 77.57 分乙等(縣府 113/10/14 府旅商字第 1130169503 號函)、104 年度未辦理;113 年度結果卷內查無。→ 已確定甲等 1 次、乙等 2 次。「已達半數甲等」目前不成立,且若 113 年度為乙等則確定不成立 |
| 待釐清 | ①各年度評定結果及函文字號;②縣府行使同意權之審查基準與程序;③101~105 年度評定結果是否列入計算 |

### 爭點 2|評估次數之分母與「達到半數」之數值

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 契約依據 | 第 11.3 條「達到半數」;第 11.1.2 條「於乙方之營運期間每年舉辦 1 次」 |
| 縣府主張 | 原契約應依 7 次評估結果申請;因接管及賸餘天數處理,現共 5 次;相差 2 次,其中 1 次為 104 年度因本府接管未辦理 |
| 縣府依據 | 113/9/12 府旅商字第 1130153808 號函(縣府自行認定並自認 104 年度未辦理係因接管所致) |
| 輕車主張 | 縣府既認定分母為 5,則「達到半數」所需甲等年度數為 3 次;104 年度之缺漏係可歸責於縣府,不應歸由本公司承擔 |
| 法律評估 | 本項係縣府自身函文之算術結果,事實基礎明確。分母由 7 降為 5,對應之甲等門檻由 4 次降為 3 次。此為對輕車有利之客觀結果,宜函請縣府書面確認以杜爭議。 |
| 證據狀態 | ✅ 依據充分——全部出自縣府函文 |
| 待釐清 | ①分母 5 對應之甲等次數是否為 3;②104 年度缺漏於分子分母之處理;③115 年度評估為 5 次中之第幾次 |

### 爭點 3|協調委員會決議之效力(異議是否逾期)

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 契約依據 | 第 15.1.2 條第 3 項:收到決議文後 20 日內提出異議,否則協調方案生效且雙方不得異議 |
| 縣府主張 | 「本府 113/2/16 已向本案協調委員會書面提出異議,爰協調方案不生效力」;並主張原會議結論係輕車 112/12/27 之「自為結論」、不符實際 |
| 縣府依據 | 至少 5 份文件一致記載(113/4/26、113/9/12、114/6/23、114/7/28、114/9/25) |
| 輕車主張 | 會議日 112/11/30 至異議日 113/2/16 相距約 78 日,應查明決議文之作成日與送達日;如逾 20 日,協調方案對雙方發生拘束力 |
| 法律評估 | 20 日期間之起算點為「收到決議文」,非會議召開日。關鍵事實為決議文之作成與送達日期,現有資料均未記載。另須留意:若協調委員會未作成正式決議文(縣府主張輕車係「自為結論」),則 20 日期間可能尚未起算,縣府之異議即無逾期問題。本項結論繫於決議文是否存在及其日期,屬事實查明事項,雙方均無從先行斷言。 |
| 證據狀態 | ✅ 異議日期為縣府自認;⚠️ 決議文之存否、作成日及送達日均不詳 |
| 待釐清 | ①決議文是否作成、於何日作成;②於何日送達縣府(請檢附送達證明);③如未作成正式決議文,異議之標的及 20 日期間之起算基準 |

### 爭點 4|本公司得否於未經縣府書面同意下提付仲裁

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 契約依據 | 第 15.2.1 條:甲方就協調委員會之決議提出異議 或 協調不成立時,乙方提付仲裁時甲方不得拒絕 |
| 縣府主張 | 歷次僅表示「請循本契約第 15 章爭議處理規定辦理」「相關爭議事項應先行協商,協商未果者,再依約提請仲裁」(114/6/23 工商科),迄未就第 15.2.1 條之要件表示意見 |
| 輕車主張 | 兩項要件均已具備:①縣府 113/2/16 已就協調委員會之決議提出異議;②本公司 114/9/21 函請求移送仲裁後已逾 11 個月,逾第 15.1.2 條第 4 項所定 120 日/60 日期間 |
| 輕車依據 | 契約第 15.2.1 條、第 15.1.2 條第 4 項;縣府關於異議之自認;輕車 114/9/21 北輕字第 1140921 號函 |
| 法律評估 | 縣府提出異議之事實本身雙方並無爭執,所餘為法律適用問題。就條文文義,第 15.2.1 條並未就異議之合法性設有限制,僅以「提出異議」為要件。惟縣府仍可能主張:如異議係針對「非正式決議」而發,則不生第 15.2.1 條之效果。本項為本案程序上最具實益之爭點,因其結論將直接決定爭議能否進入具終局效力之仲裁程序(第 15.2.3 條)。宜以正式函文請縣府就此表示明確意見。 |
| 證據狀態 | ✅ 依據充分——契約原文、縣府自認、輕車函文均齊備 |
| 待釐清 | ①縣府就第 15.2.1 條適用之意見;②如認不適用,其契約依據;③仲裁機構之選定 |

### 爭點 5|「歸還賸餘契約天數 2,175 日」與 10 年期間之切分

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 契約依據 | 第 11.3 條第 2 項「以每次 10 年為原則」;第 14.4 條第 5 款「展延契約期間」(列於不可抗力及除外情事章) |
| 縣府主張 | 歸還賸餘契約天數 2,175 日,契約期間至 117/10/13;應於 116/4/13 前申請優先定約;全案共 5 次評估 |
| 輕車主張 | ①「歸還賸餘天數」於契約中無明文依據——強制接管非不可抗力或除外情事,不適用第 14 章展延機制,亦未見雙方合意文件;②契約無條款授權將 10 年期間分段並分別評估;③切分致招商困難、投資受抑、評估次數減少 |
| 法律評估 | 「以每次 10 年為原則」規範對象為繼續定約(續約)之期限,是否當然拘束第一期契約因接管中斷後之期間計算,尚待解釋。「歸還賸餘天數」之作法確實於契約中未見明文授權依據,此為輕車較有力之切入點:與其爭執切分方式,不如先請縣府指明該作法之契約依據。另須留意:縣府可能主張該作法對輕車有利(延長營運期間至 117 年),並主張輕車自 111/10/31 起受領該利益。輕車就此應預先說明復業係履行第 15.4 條義務、非承認該計算方式。 |
| 證據狀態 | ✅ 契約條文明確;⚠️ 待補:招商未成案之具體案例(廠商、洽談期間、書面理由) |
| 待釐清 | ①「歸還賸餘天數」之契約依據或雙方合意文件;②「每次 10 年」得否以數個較短區間之天數加總滿足;③有無授權分段評估之條款 |

### 爭點 6|111/10/31 復業是否構成默示同意

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 契約依據 | 第 15.4 條:爭議處理期間雙方均應繼續執行本契約 |
| 縣府主張 | 「乙方自 111/10/31 重新接管營運案地,並履行賸餘契約天數 2,175 日(至 117/10/13),爰乙方應依 11.3 條於契約屆滿前 18 個月向本府申請優先定約」 |
| 輕車主張 | 復業係履行第 15.4 條之契約義務並維持公共服務不中斷,非默示同意縣府就契約期間之片面認定 |
| 法律評估 | 輕車持續異議之紀錄確實存在且完整(見 114/6/23、114/7/28、114/9/25 等會議),足以排除「默示同意」之認定。惟此屬防禦性主張,宜於每次會議及函文中重申,以維持異議之連續性。 |
| 證據狀態 | ✅ 歷次會議紀錄及函文可資佐證 |
| 待釐清 | 無(宜持續留存異議紀錄) |

### 爭點 7|第 15.4 條但書「本契約已全部確定終止」之解釋

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 契約依據 | 第 15.4 條但書 |
| 縣府主張 | 若乙方申請優先締約未獲同意,契約因期限屆至全部確定終止,符合但書要件,故無第 15.4 條適用(114/7/28 第 21 次履管會議) |
| 輕車主張 | 該解釋使一方得以單方之「不同意續約」直接排除第 15.4 條適用,將使該條規範目的落空;且續約與否本身即為爭議標的,於該爭議依第 15 章處理完畢前遽認契約「已全部確定終止」,邏輯上有未洽 |
| 法律評估 | 縣府就本項之主張於文義上具相當論據,係其立場中較強之一環。輕車之反論屬目的性解釋,需由仲裁庭或法院判斷。就爭議處理策略而言,本項不宜作為優先攻防標的;較可行之途徑為循爭點 4(第 15.2.1 條)進入仲裁程序,由仲裁庭就本項解釋作成終局判斷。 |
| 證據狀態 | ⚠️ 純法律解釋爭點,無事實證據可資補強。建議請律師出具意見書 |
| 待釐清 | 「契約已全部確定終止」之認定時點與程序 |

### 爭點 8|「備查」之法律性質

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 契約依據 | 第 5.5.4 條「送請甲方備查」;第 5.9 條「應先報請甲方備查」;宜蘭縣風景遊憩區經營管理自治條例第 16 條(核備標的為「票券使用費等收費標準」) |
| 縣府主張(票券) | 「販售票券(含贈票)等計畫未經本府核定及備查前,自不可逕為發行」(112/11/13 第 9 次履約會議決議);「112 年度營運計畫書未經本府備查前,請輕車公司停止販售預售票」(112/2/16 第 3 次履約會議) |
| 縣府主張(湯屋) | 就第 5.9 條,主張「此條款僅係約定……需事前使相對人知悉,並且需合法添置爾」(《協調陳述意見書》) |
| 輕車主張 | 同一契約之同一「備查」用語,縣府於二議題採相反解釋;第 5.5.4 條原文並無「核定」二字;自治條例第 16 條之核備標的為「收費標準」,非「得否發行票券」 |
| 法律評估 | 二份文件之表述確有差異,且均為縣府所製作,可資對照。 惟縣府可能主張二者標的不同(設備添置 vs 年度營運計畫)。就契約文義,第 5.5.4 條無「核定」二字為明確之文本事實;自治條例第 16 條之核備標的限於「收費標準」亦為文義所明。注意:原稿「縣府擅自加上『應先』二字」之主張與契約不符,不應提出。 |
| 證據狀態 | ✅ 依據充分——二份縣府文件並列即可對照;宜將《協調陳述意見書》相關頁面影本列為附件 |
| 待釐清 | ①第 5.5.4 條「備查」是否含准駁權限;②「核定」二字之契約依據;③自治條例第 16 條之核備標的範圍 |

### 爭點 9|以行政裁罰及強制執行介入契約爭議

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 契約依據 | 第 15.4 條 |
| 縣府主張 | 依消保法第 56-1 條裁處 15 萬元;移送法務部行政執行署宜蘭分署強制執行(宜執和 115 罰 00225189 字第 1150220203A 號),扣押存款債權 |
| 輕車主張 | ①不爭執消保法上之合規義務;②「票券定型化契約是否合於消保法」與「依契約得否發行票券」屬不同層次;③爭議期間扣押帳戶,影響第 15.4 條繼續履約義務之履行 |
| 法律評估 | 縣府依消保法行使裁罰權,係本於法定職權,與契約爭議處理程序並行不悖;「不得以裁罰替代契約爭議處理」於法律上難以直接排除機關之裁罰權限。較可行:①區分二層次,就合規性積極改善以消弭裁罰事由(→文 12A/12B);②契約解釋循第 15 章;③裁罰處分本身之合法性循訴願及行政訴訟(惟前四次處分均已確定,無從再爭)。 |
| 證據狀態 | ✅ 執行命令字號、繳納證明齊備 |
| 待釐清 | ①裁罰處分之行政救濟進行狀態;②定型化契約應記載事項之改善情形 |

### 爭點 10|強制接管期間之損害賠償

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 契約依據 | 契約第 15 章;民法債務不履行相關規定 |
| 縣府主張 | 「本府並不認同,惟將於貴公司……檢具相關佐證文件及具體損失說明時,雙方依約協商、協調,或逕提訴訟辦理」(113/9/30 府旅商字第 1130158210 號函);前案「仲裁判斷書係認定強制接管處分之效力,未認定本府是否需負賠償責任」 |
| 輕車主張 | 賸餘天數順延未回復三項損害:①105/9/1~111/10/30 計 6 年 2 個月之營業利益;②續約條件之累積基礎;③10 年攤提模型 |
| 輕車依據 | 縣府自認接管期間及 104 年度評估未辦理之事實;102 年度與 112 年度營業收入數據(1,468 萬 4,328 元/2,154 萬 4,140 元,均由縣府函文引述) |
| 法律評估 | 縣府要求檢具佐證文件,程序上正當。宜請縣府具體指明所需文件項目、格式及期限。須修正之既有主張:「仲裁判斷 2 億 4,427 萬 8,000 元應予賠償」為誤解——該金額係仲裁標的價額(計算仲裁費用用)。此項如再行主張,將影響整體陳述之可信度。 |
| 證據狀態 | ⚠️⚠️ 待補(重大):會計師營業損失計算書、各項單據及合約 |
| 待釐清 | ①縣府所要求之文件項目、格式及期限;②接管期間營業利益之計算基礎 |

### 爭點 11|點交範圍未完全

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 縣府主張 | 111/10/30 點交完成,當時爭議事項業經場勘並列入履管會議追蹤,112/6/5 履管會議中除溫泉水井維修議題外全數解列 |
| 輕車主張 | 應點交用地範圍(含烏石港、轉運站等)迄未完全點交,致營業規模減損 |
| 法律評估 | 縣府握有 112/6/5「全數解列」之會議紀錄,本項對縣府較為有利。 輕車如欲主張,須先提出具體之未點交範圍清單(地號、面積、原約定點交日)及歷次請求點交之函文字號。在該清單完成前,本項不宜於會議或書面中大力主張。 |
| 證據狀態 | ⚠️⚠️ 待補(重大):未點交範圍清單、請求點交函文 |
| 待釐清 | ①契約所定應點交範圍之原始文件;②未點交部分之具體項目;③與 112/6/5 解列事項之關係 |

### 爭點 12|評估委員之選任與評分公正性

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 契約依據 | 第 11.1.2 條;促參案作業指引第 6 點 |
| 縣府主張 | 委員選任按規定辦理,無須經貴公司之同意;如有異議得依第 15 章提出(113/9/18 府旅商字第 1130155949 號函) |
| 輕車主張 | 不爭執選任權限;請求①會前公布評分項目、配分及基準;②對評分顯著偏離者建立說明或複核機制(曾有委員評 67 分,與其他委員差距達 13 分) |
| 法律評估 | 縣府就選任權限之主張有明確規範依據,輕車難以爭執。輕車之請求聚焦於「程序透明」,屬合理且與選任權限無涉之訴求,較有可能獲致回應。 |
| 證據狀態 | ⚠️ 待補:歷次評估各委員評分明細 |
| 待釐清 | ①評分項目、配分及基準是否公布;②評分顯著偏離之處理機制 |

## 參、證據補強優先順序

| 順序 | 應補資料 | 所涉爭點 | 急迫性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 歷年營運績效評定結果(僅缺 113 年度) | 爭點 1、2 | 最高 |
| 2 | 協調委員會決議文及送達證明 | 爭點 3、4 | 高(可函請縣府提供) |
| 3 | 未點交範圍清單及歷次請求點交函文 | 爭點 11 | 高 |
| 4 | 會計師營業損失計算書 | 爭點 10 | 高 |
| 5 | 招商未成案之具體案例 | 爭點 5 | 中 |
| 6 | 縣府自營期間虧損之客觀佐證 | 文 06 | 中 |
| 7 | 縣議會相關調查程序之正式文件 | 文 06 | 中 |
| 8 | 歷次評估各委員評分明細 | 爭點 12 | 中 |
| 9 | 前案仲裁判斷書之可讀文字版 | 爭點 10 | 中 |
| 10 | 契約第 1~14 章完整文字 | 全部 | 中 |

## 肆、綜合評估摘要

### 一、事實基礎明確、適合優先釐清之爭點

| 爭點 | 理由 |
| --- | --- |
| 爭點 4(第 15.2.1 條之適用) | 契約條文明確,縣府提出異議之事實雙方無爭執;結論決定能否進入終局程序 |
| 爭點 2(評估次數分母) | 全部出自縣府自身函文,屬算術問題 |
| 爭點 3(決議文日期) | 純事實查明事項 |
| 爭點 8(「備查」之性質) | 二份縣府文件可資對照;第 5.5.4 條無「核定」二字為文本事實 |

### 二、縣府主張較具依據之爭點(避免正面硬碰)

| 爭點 | 理由 |
| --- | --- |
| 爭點 7(第 15.4 條但書) | 但書文義有據 |
| 爭點 1(申請權/同意權) | 條文用語為「得……申請」 |
| 爭點 12(委員選任) | 有明確規範依據 |
| 爭點 11(點交範圍) | 縣府握有「全數解列」紀錄 |
| 爭點 9(裁罰權限) | 消保法裁罰係法定職權 |

### 三、現階段不宜作為事實陳述之事項

| 事項 | 理由 |
| --- | --- |
| 「歷年績效已達半數甲等」 | 已查證:1 甲(103)、2 乙(102、112)、1 未辦(104)、1 待查(113)、1 待評(114)。此語不得使用 |
| 「前案仲裁判斷 2 億 4,427 萬 8,000 元應予賠償」 | 該金額為仲裁標的價額 |
| 「應點交範圍迄未完全點交」 | 無清單;縣府握有「全數解列」紀錄 |
| 「縣府自營期間年虧 700 萬元」 | 無客觀財報佐證 |
| 「縣府擅自於契約外加上『應先』二字」 | 與契約原文不符 |
| 對特定公務員動機之推論 | 無從舉證,涉名譽權爭議 |

### 四、程序時限提醒

| 期限 | 事項 | 依據 |
| --- | --- | --- |
| 116 年 4 月 13 日 | 優先定約申請期限,逾期視為放棄 | 第 11.3 條第 1 項;縣府 113/9/12 函 |
| 117 年 10 月 13 日 | 縣府認定之契約期間屆滿日 | 同上 |
| 屆滿前 6 個月 | 雙方最遲應簽訂新約 | 第 11.3 條第 3 項 |

優先定約申請期限為失權期間,與契約期間之爭議分別處理。縱不同意縣府之期間認定,仍宜於期限前提出保全性申請並敘明保留爭議之意旨。